CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2013

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014

(((

THÁNG 04/2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2013

VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014

-------------

A. KẾT quẢ đẦu tư năm 2013

Triển khai thực hiện kế hoạch của năm 2013, căn cứ vào chức năng quyền hạn của HĐQT, Ban Giám đốc được qui định tại điều lệ Công ty, trong năm 2013, Công ty đã thực hiện công tác đầu tư cụ thể như sau:

- Đầu tư  XDCB, mua sắm TTB, sửa chữa công trình:

| STT | HẠNG MỤC | KH 2013 (trđ) | TH 2013 (trđ) | So sánh (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | 1 | 2 | 3 |
| A | PHAÂN THEO TÍNH CHAÁT ÑAÀU TÖ | 81.630 | 6.845 | 8,38% |
| I | Ñaàu tö xaây döïng cô baûn (theo teân coâng trình) | 63.076 | 3.415 | 5,4% |
| 1 | Xaây döïng kho CFS Nhập CL | 5.708 | 0 |  |
| 2 | Xaây döïng kho CFS Xuất CL | 41.386 | 171 | 0,41% |
| 3 | Xây mới văn phòng Cát Lái | 12.097 | 0 |  |
| 4 | Vá bãi Cát Lái | 500 | 372 | 74% |
| 5 | Gia cố chống bão kho hàng Cát Lái | 1.000 | 0 |  |
| 6 | Thay đèn chiếu sáng CL | 449 | 0 |  |
| 7 | Xây dựng VP BHCL và nhà chờ công nhân | 0 | 433 |  |
| 8 | Sửa chữa phục hồi mặt bãi tại CL | 0 | 88 |  |
| 9 | Sửa chữa đường bãi tại CL | 0 | 565 |  |
| 10 | Sửa chữa thay thế chân kệ kho CL | 0 | 110 |  |
| 11 | Xây lắp bể chứa nước PCCC tại CL | 0 | 670 |  |
| 12 | Sơn sửa cải tạo văn phòng Tân Cảng | 60 | 169 | 282% |
| 13 | Chống dột cải tạo kho Tân Cảng | 600 | 181 | 30% |
| 14 | Sửa chữa vá ổ gà đường bãi TC | 1.275 | 87 |  |
| 15 | Sửa chữa đường bãi tại TC | 0 | 393 |  |
| 16 | Lắp đặt bơm chống ngập tại bãi 972 TC, nạo vét | 0 | 48 |  |
| 17 | Sửa chữa phòng làm việc tại TC | 0 | 128 |  |
| I | Ñaàu tö thieát bò coâng ngheä (theo teân thieát bò, coâng ngheä) | 18.555 | 3.430 | 18,5% |
| (A) | (B) | 1 | 2 | 3 |
|  | Xe nâng rỗng | 9.477 |  |  |
|  | Container 20' chứa hàng IMO | 0 | 76 |  |
|  | Hệ thống PCCC (ngoài kho) | 877 | 782 | 89,1% |
|  | Hệ thống camera TC | 1.800 | 1.800 | 100% |
|  | Phần mềm quản lý kho | 6.000 | 0 |  |
|  | Thiết bị báo cháy | 400 | 0 |  |
|  | Băng chuyền hàng xá |  | 120 |  |
|  | Các hạng mục khác |  | 652 |  |
| B | PHÂN THEO NGUỒN VỐN |  |  |  |
| I | Đầu tư từ nguồn vốn tự có | 81.630 | 6.845 | 8,38% |
| II | Đầu tư từ nguồn vốn vay |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG | 81.630 | 6.845 | 8,38% |

- Đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp:

- Tăng vốn Cty CP TVCL (góp thêm 2,5 tỷ, tăng vốn điều lệ TVCL từ 9,1 lên 15 tỷ).

- Năm 2013 công tác đầu tư không nhiều, chủ yếu tập trung nâng cấp hệ thống PCCC, hệ thống giám sát an ninh hàng hóa.

- Việc triển khai Dự án kho 2 tầng chậm nhiều so với tiến độ dự kiến do đây được xác định là công trình trọng điểm nên công tác tính toán đưa ra rất nhiều phương án để lựa chọn, mất nhiều thời gian.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

- Đầu tư  XDCB, mua sắm TTB, sửa chữa công trình:

- Phân theo công trình, thiết bị:

| STT | CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ | GIÁ TRỊ (Tr.đ) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (1) | (2) |
| A | Các hạng mục đầu tư lớn |  |  |
| I | Các hạng mục đã triển khai 2013, tiếp tục triển khai trong năm 2014 | 149.897 |  |
| 1 | Quyết toán Kho CFS 18.000m2 | 3.937 |  |
| 2 | Xây dựng kho CFS 2 tầng tại cát lái (GĐ 1) | 145.960 |  |
| II | Các hạng mục đầu tư mới | 104.013 |  |
| 1 | D/án L.doanh k/thác điểmthôngquan ngoài cửa khẩu | 50.000 |  |
| 2 | Dự án nhà văn phòng CL+ Nội thất | 14.657 |  |
| (A) | (B) | (1) | (2) |
| 3 | Gói thầu mua sắm 10 xe đầu kéo | 17.000 |  |
| 4 | Gói thầu mua sắm 01 xe nâng hàng | 10.640 |  |
| 5 | Gói thầu mua sắm phần mềm quản lý kho WMSVN | 7.000 |  |
| 6 | Gói thầu nâng cấp hệ thống camera kho CFS Cát Lái | 1.800 |  |
| 7 | Trạm bơm PCCC kho CL | 1.173 |  |
| 8 | Handheld đầu kéo + xe nâng | 1.050 |  |
| 9 | Xây dựng nhà chờ CN + nhà vệ sinh | 693 |  |
| B | Các hạng mục đầu tư mua sắm, sửa chữa nhỏ lẻ, thường xuyên (mua sắm TTB văn phòng, sữa chữa kho, bãi, nhà cửa…..) | 5.642 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 259.552 |  |

- Phân theo tính chất đầu tư và nguồn vốn:

| STT | HẠNG MỤC | KH 2014 (trđ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (1) | (2) |
| A | PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ | 259.552 |  |
| I | Đầu tư xây dựng cơ bản (theo tên công trình) | 197.067 |  |
| 1 | Xây dựng kho CFS Nhập CL | 3.937 |  |
| 2 | Xây dựng kho CFS Xuất CL | 125.163 |  |
| 3 | Liên doanh XD kho bãi tại KCN Cát Lái | 50.000 |  |
| 4 | Xây mới văn phòng Cát Lái | 12.157 |  |
| 5 | Vá bãi Cát Lái | 1.675 |  |
| 6 | Gia cố chống bão kho hàng Cát Lái | 400 |  |
| 7 | Thay đèn chiếu sáng CL | 338 |  |
| 8 | Xây dựng nhà chờ CN + nhà vệ sinh | 693 |  |
| 9 | Sơn sửa cải tạo văn phòng Tân Cảng | 120 |  |
| 10 | Chống dột cải tạo kho Tân Cảng | 1.000 |  |
| 11 | Sửa chữa vá ổ gà đường bãi TC | 1.375 |  |
| 12 | Lắp đặt bơm chống ngập tại bãi 972, nạo vét | 210 |  |
| (A) | (B) | (1) | (2) |
| II | Đầu tư thiết bị công nghệ (theo tên thiết bị, công nghệ) | 62.485 |  |
| 1 | Kệ hàng kho xuất CL | 7.000 |  |
| 2 | Phần mềm + thiết bị mã vạch | 3.000 |  |
| 3 | Thang máy | 9.885 |  |
| 4 | Thiết bị giám sát | 912 |  |
| 5 | Hệ thống PCCC (ngoài kho) | 1.173 |  |
| 6 | Hệ thống camera CL | 1.800 |  |
| 7 | Phần mềm quản lý kho | 7.000 |  |
| 8 | Thiết bị báo cháy | 400 |  |
| 9 | Nội thất văn phòng mới CL | 2.500 |  |
| 10 | Xe nâng hàng | 10.640 |  |
| 11 | Xe ĐK | 17.000 |  |
| 12 | Máy lạnh xe ĐK | 125 |  |
| 13 | Handhel ĐK+xe nâng | 1.050 |  |
| B | PHÂN THEO NGUỒN VỐN | 259.552 |  |
| I | Đầu tư từ nguồn vốn tự có | 90.539 |  |
| II | Đầu tư từ nguồn vốn vay | 169.013 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 259.552 |  |

- Đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp: Tăng vốn Cty CP TVCL (góp thêm 11,4 tỷ, (tổng vốn góp 19 tỷ), tăng vốn điều lệ TVCL từ 15 lên 40 tỷ).

- Nguồn vốn đầu tư:

- Dự án kho CFS 2 tầng, Dự án liên doanh khai thác điểm thông quan ngoài cửa khẩu: Sử dụng vốn vay 70%, vốn tự có 30%

- Các gói thầu mua sắm xe đầu kéo, xe nâng: Sử dụng vốn vay 75%, vốn tự có 25%.

- Các hạng mục khác: Sử dụng vốn tự có.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Quang Huy