CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2014

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015



THÁNG 04/2015

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

-------------

A. KẾT quẢ đẦu tư năm 2014

Triển khai thực hiện kế hoạch của năm 2014, căn cứ vào chức năng quyền hạn của HĐQT, Ban Giám đốc được qui định tại điều lệ Công ty, trong năm 2014, Công ty đã thực hiện công tác đầu tư cụ thể như sau:

I. Tổng vốn đầu tư: 	                   				       124.495 triệu đồng

| 1.1 | Ñaàu tö xaây döïng cô baûn | 62.265 | Trđ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xaây döïng kho CFS Nhập CL 18.000 m2 | 3.937 | Trđ | Quyết toán phần còn lại |
|  | Xaây döïng kho CFS Xuất CL 24.000 m2 (GĐ1 12.000m2) | 49.700 | Trđ | Giải ngân đến 60% |
|  | Xây mới VP Cát lái | 7.898 | Trđ | Giải ngân đến 60% |
|  | Xây dựng nhà chờ công nhân + nhà vệ sinh | 730 | Trđ |  |
| 1.2 | Ñaàu tö thieát bò coâng ngheä | 49.749 | Trđ |  |
|  | Thang máy | 3.732 | Trđ | Giải ngân đến 40% |
|  | Kệ hàng | 2.200 | Trđ | Giải ngân đến 30% |
|  | Tời nâng | 257 | Trđ | Giải ngân đến 40% |
|  | Hệ thống PCCC ( ngoài kho) | 821 | Trđ |  |
|  | Hệ thống camera Cát Lái | 1.800 | Trđ |  |
|  | Phần mềm quản lý kho CFS nhập 18.000m2 | 3.498 | Trđ |  |
|  | Xe nâng hàng ( 01 xe Kalmar) | 11.586 | Trđ |  |
|  | Xe đầu kéo nội bộ | 14.955 | Trđ |  |
|  | Máy lạnh Xe đầu kéo | 126 | Trđ |  |
|  | Handheld xe nâng + đầu kéo | 1.205 | Trđ |  |
|  | Mooc kéo nội bộ | 1.840 | Trđ |  |
|  | Bổ sung kệ hàng kho 18.000m2 | 1.639 | Trđ |  |
|  | Cẩu RTG 6+1 | 6.090 | Trđ | Tạm ứng 10% |

1.3. Đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp: 	12.480 triệu đồng

-  Góp thêm vốn vào Công ty CP Tiếp vận Cát lái:           11.400 Triệu đồng

-  Đầu tư vào Công ty CP Tân Cảng Hiệp Lực:                   1.080 Triệu đồng

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2015

I. Tổng vốn đầu tư:       					  184.430  Trieäu ñoàng.

1.1. Đầu tư  XDCB, mua sắm TTB, s/c công trình:  29.825      Triệu đồng.

|  | Xây dựng kho CFS Xuất CL 24.000 m2 (GĐ1 12.000m2) | 23.558 | Trđ | Quyết toán phần còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây mới VP Cát lái | 6.267 | Trđ | Quyết toán phần còn lại |

1.2. Đầu tư thiết bị:				                 152.085       Triệu đồng.

|  | Thang máy | 5.720 | Trđ | Quyết toán phần còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kệ hàng | 4.800 | Trđ | Quyết toán phần còn lại |
|  | Tời nâng | 398 | Trđ | Quyết toán phần còn lại |
|  | Phần mềm + TB mã vạch | 3.000 | Trđ |  |
|  | Thiết bị giám sát | 912 | Trđ |  |
|  | Thiết bị điện | 1.541 | Trđ |  |
|  | Thiết bị PCCC | 1.667 | Trđ |  |
|  | Nội thất văn phòng mới Cát lái | 2.500 | Trđ |  |
|  | Xe đầu kéo nội bộ | 1.528 | Trđ |  |
|  | Handheld xe nâng + đầu kéo | 3.135 | Trđ |  |
|  | Cẩu RTG 6+1 | 59.910 | Trđ | Quyết toán 90% còn lại |
|  | Đầu kéo chạy ngoài | 66.000 | Trđ |  |
|  | Thiết bị chống trộm kho 18.000 m2 | 487 | Trđ |  |
|  | Thiết bị chống trộm kho 2 tầng | 487 | Trđ |  |

1.3. Kế hoạch đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

- Góp vốn thêm vào  CTCP Tân Cảng Hiệp Lực 	2.520 Triệu đồng.

1.4. Nguồn vốn đầu tư:

- Các gói thầu xây dựng kho, mua sắm xe đầu kéo, xe nâng, cẩu RTG: Sử dụng vốn vay 75%, vốn tự có 25%.

- Các hạng mục khác: Sử dụng vốn tự có.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Quang Huy